Stage Ada Okanu
Notes de la visio du 07/03/2025
Daniel Boucon, 08/03/2025

# Actions effectuées :
- Le serveur Postgres est installé et fonctionne
- Sa configuration est en cours (voir l’erreur actuelle)
- Le serveur Tomcat est installé

# Situation du projet :
Le projet avance bien.

Il est probable que certains aspects définitifs de l’installation, en particulier le fait d’avoir une instance ALGEM opérationnelle sur la machine ou de réussir à effectuer un build ALGEM avec succès, soient difficile à mener à bien pour plusieurs raisons :
- même avec les bonnes informations, il est probable qu’il y ait un peu de tâtonnements dans les manipulations à effectuer
- certains informations sensibles, qu’on ne souhaite pas diffuser, risquent d’être nécessaires.
- Certains outils, tels que Maven, ne sont pas connus d’Adamais surtout nécessitent un peu de temps pour les appréhender, donc hors projet.

# Actions à faire :
- Finaliser la configuration de Postgres
- Démontrer son bon fonctionnement en chargeant une base ALGEM vide (script fourni par Daniel dès que possible)
- Configurer et faire fonctionner le serveur Tomcat, avec une application vanille (terme usuel pour dire « bidon » ou «  de simulation » ou « d’exemple »
  - Rechercher une telle application, l’installer et la faire fonctionner.
- Accessoirement, rapatrier avec git les dépôts distants des projets algem et algem-web,
  pour l’instant depuis github (sources ALGEM plus à jour mais peu importe), depuis les URLs :
  - https://github.com/musictang/algem
  - https://github.com/musictang/algem-web-app